PEAK-A — Rapport de session · 18 mars 2026

Ce qui a été fait

Etape 0 — Setup projet : projet Next.js créé avec TypeScript, Tailwind, App Router. Toutes les dépendances V1 installées. Structure de dossiers src/ créée complètement. Fichier .env configuré avec les 4 variables.

Etape 1 — Base de données : PostgreSQL 18 installé et ajouté au PATH Windows. Base de données peaka créée. Schéma Prisma écrit avec 4 tables : User, Session, Project, Message, Document. Migration lancée avec succès. Prisma Client généré en version 5.10.0 avec engineType = "binary".

Fichiers remplis : src/lib/prisma.ts (client singleton) et src/types/index.ts (types TypeScript).

Problèmes résolus

Prisma version trop récente (WASM) : downgrade vers 5.10.0 avec engineType = "binary".

Prochaine session — Etape 2

Configurer NextAuth.js dans src/lib/auth.ts. Créer les pages login et register. Protéger les routes API avec middleware. Tester la connexion et l'inscription.

Commande pour reprendre

cd C:\Users\kirua\OneDrive\Desktop\PEAK-A\peak-a

npm run dev